АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИЛЬИНСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

СОВЕТСКОГО  РАЙОНА  КИРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.12.2022                                                                                             № 118

с.Ильинск

О внесении изменений в  постановление

Ильинского сельского поселения от 30.10.2017 № 89

В соответствии со ст.7,43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, решениями Ильинской сельской Думы от  21.12.2022  № 16 «О внесении изменений в решение Ильинской сельской Думы от 22.12.2021  № 41 «О бюджете муниципального образования Ильинское сельское поселение Советского района Кировской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»», от 21.12.2022 № 17 «О бюджете муниципального образования Ильинское сельское поселение Советского района Кировской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»   администрация Ильинского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести  изменения в постановление администрации Ильинского сельского поселения от 30.10.2017 № 89 «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Ильинское сельское поселение Советского района Кировской области на 2017- 2035 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Ильинского сельского поселения от 31.10.2017 № 93, от 12.12.2017 № 113, от 20.12.2017 № 123, от 25.01.2018 № 4, от 06.02.2018 № 15, от 28.04.2018 № 38, от 09.06.2018 № 49, от 24.07.2018 № 67, от 24.12.2018 № 123, от 18.03.2019 № 19, от 26.12.2019 № 108, от 16.03.2020 № 26, от 14.12.2020 № 129, от 30.12.2020 № 138, от 28.06.2021, № 78, от 28.10.2021 № 110, от 30.12.2021 № 131, от 28.03.2022 № 33, от 10.08.2022 №  79, от 23.11.2022 №130/1), утвердив изменения в «Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Ильинское сельское поселение Советского района Кировской области на 2017- 2035 годы» согласно приложению.

- Контроль за выполнением настоящего постановления  оставляю за собой

Глава администрации

Ильинского сельского поселения              Я.В.Злобин

Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Ильинского сельского поселения

от 30.12.2022 № 118

Изменения

в «Программу комплексного развития  транспортной инфраструктуры муниципального образования Ильинское сельское поселение

Советского района Кировской области на 2017-2035 годы»

1.В Паспорте муниципальной программы:

1.1. Строку 8 «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:

| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, за период 2017-2035 гг. составит 92885,5 тыс.руб., в том числе по годам: 2017 - 228,2 тыс.руб.; 2018 - 642,1 тыс.руб.; 2019 - 1432,2 тыс.руб.; 2020 - 458,8 тыс.руб.; 2021 - 537,0 тыс.руб.; 2022 - 333,9 тыс.руб.; 2023 - 468,3 тыс.руб.; 2024 - 488,5 тыс.руб.; 2025 - 515,6 тыс.руб. 2026 -2035- 4180,9 тыс.руб. Объёмы финансирования Программы за счёт средств местного и областного бюджетов ежегодно будут уточняться исходя из возможностей бюджетов на соответствующий финансовый год. |
| --- | --- |

2.Приложение № 2 к Программе «Перечень программных мероприятий Программы комплексного развития  транспортной инфраструктуры муниципального образования Ильинское сельское поселение Советского района Кировской области на 2017 – 2035 годы» к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению.

Приложение

к изменениям к муниципальной программе

Приложение № 2 к Программе комплексного развития  транспортной инфраструктуры муниципального образования Ильинское сельское поселение Советского района Кировской области на 2017 – 2035 годы

| ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИЛЬИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СОВЕТСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 -2035 ГОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Наименование, расположение объекта | Технические параметры | Протяженность, км |  | Стоимость выполнения мероприятия, тыс. руб. |  | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  |  | 2026-2035 |
| 1. | Проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проектно- изыскательные работы по ремонту, реконструкции и строительству внутрипоселековых дорог местного значения и искусственных сооружений на них, капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 1.2. | Проверка проектно- сметной документации |  |  |  |  | 2,2 |  | 2,2 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| ИТОГО проектирование |  |  |  |  |  | 2,2 |  | 2,2 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| В том числе по источникам |  | Областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 |  |  | 2,2 |  | 2,2 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 2. | Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026- 2035 |
| 2.1. | Реконструкция (текущий ремонт) муниципальной автодороги с.Ильинск | Участок автомобильной дороги по ул.Молодёжная в с.Ильинск | Дорога IV категории | 0,7 | 1500,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 1500,0 |
| 2.2. | Реконструкция (текущий ремонт) муниципальной автодороги д.Чёлка | Участок автомобильной дороги по ул.Советская в д.Чёлка | Дорога IV категории | 0,45 | 1390,2 |  | 0,0 |  | 326,7 |  | 1063,5 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 2.3. | Реконструкция (текущий ремонт) муниципальной автодороги д.Чёлка | Участок автомобильной дороги по ул. Колхозная в д.Чёлка | Дорога IV категории | 0,6 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 2.4. | Реконструкция (текущий ремонт) муниципальной автодороги д.Атары | Автомобильная дорога в д.Атары | Дорога IV категории | 1,2 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 2.3. | Реконструкция (текущий ремонт) муниципальной автодороги д.Луговая | Автомобильная дорога в д.Луговая | Дорога IV категории | 1,5 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| ИТОГО реконструкция дорог |  |  |  | 4,45 | 2890,2 |  | 0,0 |  | 326,7 |  | 1063,5 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 1500,0 |
| В том числе по источникам |  | Областной бюджет |  |  | 2363,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 1063,5 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 1300,0 |
|  |  | Местный бюджет |  |  | 526,7 |  | 0,0 |  | 326,7 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 200,0 |
| 3 | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Содержание дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов | Расчистка автомобильных дорог общего пользования местного значения от снега; обкоска обочин автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 23,0 | 6393,1 |  | 226,0 |  | 315,4 |  | 368,7 |  |  |  | 458,8 |  |  |  | 537,0 |  | 333,9 |  | 468,3 |  |  |  | 488,5 |  | 515,6 |  | 2680,9 |
| ИТОГО содержание дорог |  |  |  |  | 6393,1 |  | 226,0 |  | 315,4 |  | 368,7 |  |  |  | 458,8 |  |  |  | 537,0 |  | 333,9 |  | 468,3 |  |  |  | 488,5 |  | 515,6 |  | 2680,9 |
| В том числе по источникам |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 23,0 | 6390,5 |  | 226,0 |  | 315,4 |  | 368,7 |  |  |  | 458,8 |  |  |  | 537,0 |  | 333,9 |  | 468,3 |  |  |  | 488,5 |  | 515,6 |  | 2680,9 |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ |  |  |  |  | 9285,5 |  | 228,2 |  | 642,1 |  | 1432,2 |  |  |  | 458,8 |  |  |  | 537,0 |  | 333,9 |  | 468,3 |  |  |  | 488,5 |  | 515,6 |  | 4180,9 |

_________________